|  | Приложение 10 Календарный график работ |
| --- | --- |
| WORK SCHEDULE Seismic exploration work CDP 2D№ 70-3 (South-Festivalny-3) and 85-1 (Upper-Nyrolskiy-1) | КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2Д №70-3 (Южно-Фестивальный-3) и №85-1 (Верхне-Нюрольский-1) |

| No/.№ п\п | Scope of work and basic stages / Виды и основные этапы работ | Deadline / Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Проектирование / Еngineering | 01.10.2017 - 15.11.2017 |
| 2 | Начальная и конечная даты мобилизации / Mobilization start & finish dates | 16.11.2017 - 15.01.2018 |
| 3 | Дата окончания полевых работ / Field operations finish | 15.03.2018 |
| 4. | Конечная дата составления и сдачи окончательного отчета / Preparation of final report and fund mailing | до 31.04.2018 |
| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| Дата |  | М.П. |