Приложение №3

| Календарный график выполнения работ «Топографическая съёмка и обновление топографических планов на Южно-Майском н.м.» (№тендера К-2022-25) |
| --- |
|  | Наименование организации Подрядчика: |
|  | Наименование организации Заказчика: ООО «Альянснефтегаз» |
| № пп | Наименование этапов работ | Срок выполнения работ |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сбор материалов, разработка программы выполнения работ. Полевые работы. | 18.07.2022 | 01.09.2022 |
| 2 | Камеральные работы. Составление и сдача итогового отчёта. | 01.09.2022 | 31.10.2022 |
|  | Итого | 18.07.2022 | 31.10.2022 |

| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Дата |  | М.П. |