Приложение № 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В ООО «Альянснефтегаз»

 (участник тендера)

**Согласие**

с условиями оплаты, предлагаемыми Заказчиком

В рамках участия в тендере № 15-2019 "Разработка проектной документации по объекту: "Обустройство Майского нефтяного месторождения. Куст №7", выражаем свое согласие на применение следующих условий оплаты: оплата выполненных Работ осуществляется поэтапно согласно Календарному плану выполнения проектно-изыскательских работ. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ соответствующего этапа на основании счета, счета-фактуры, выставляемых Подрядчиком. Общая сумма платежей по каждому этапу до получения Заказчиком полного комплекта проектной документации не должна превышать 80% от стоимости этапа и должна соответствовать Календарному плану выполнения проектно-изыскательских работ. Оставшиеся 20% оплачиваются Заказчиком в течение 45 календарных дней после получения положительного заключения Главгосэкспертизы и получения от Подрядчика полного пакета проектной документации, откорректированной по замечаниям Главгосэкспертизы и рабочей документации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
|  |  |  |
| Дата |  | М.П. |