Приложение №7

Календарный график

выполнения работ

Тендер № К-2018-29 «Оперативный подсчет запасов УВ по пласту Ю1(3-4) на Майском месторождении»

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение отчетных материалов, анализ материалов бурения и испытания скважин | 01.06.2018 – 10.06.2018 |
| 2 | Выполнение оперативного подсчета запасов. Защита на НТС Заказчика | 11.06.2018 – 10.08.2018 |
| 3 | Оформление отчета и сдача отчета в ГКЗ Роснедра | 11.08.2018 – 21.08.2018 |
| 4 | Защита отчета в ГКЗ Роснедра. Получение подписанного протокола Роснедра | 21.10.2018 |
| 5 | Сдача отчета в Территориальный и Российский геологические фонды. Получение справки о принятии работы | 21.11.2018 |

Должность				Подпись				Ф.И.О.

Дата					М.П.