Приложение №7

Календарный график

выполнения работ

Тендер № К-2019-13 «Оперативный пересчет запасов УВ по пластам Ю14-15 на Южно-Майском месторождении»

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение отчетных материалов, анализ материалов бурения и испытания скважин. Предоставление информационного отчета | 20.03.2019 – 25.03.2019 |
| 2 | Выполнение оперативного подсчета запасов. Защита на НТС Заказчика | 26.03.2019 – 30.04.2019 |
| 3 | Оформление отчета и сдача отчета в ГКЗ Роснедра | 01.05.2019 – 10.05.2019 |
| 4 | Защита отчета в ГКЗ Роснедра. Получение подписанного протокола Роснедра | До 10.07.2019 |
| 5 | Сдача отчета в Территориальный и Российский геологические фонды. Получение справки о принятии работы | До 25.07.2019 |

Должность				Подпись				Ф.И.О.

Дата					М.П.