Приложение 7

 в ООО «Норд Империал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (участник тендера)

Календарный план выполнения работ по тендеру

**№К-2025-18 «Оказание услуг по проведению мониторинга загрязнения окружающей среды в зоне деятельности ООО "Норд Империал" и ООО "Альянснефтегаз" согласно программам экологического мониторинга»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование этапов работ | Сроки выполнения работ | Форма представле- ния результатов |
| 1 | 2 | 3 |
| Реализация программы экологического мониторинга на объектах\* ООО «Норд Империал» и «Альянснефтегаз» |
| 1 этап:1. Сбор и обобщение фондовых материалов по состоянию природы в зоне воздействия объектов.
2. Проведение полевых исследований на промышленных площадках.
 | 15.05.2025- 15.08.2025 | Информационный отчет, акты отбора проб  |
| 2 этап:1. Проведение полевых работ на промышленных площадках и межпромысловых нефтепроводах.
2. Начало проведения аналитических работ.
 | 16.08.2025- 30.09.2025 | Информационный отчет, акты отбора проб, копии протоколов |
| 3 этап:1. Завершение аналитических работ и обработка полевых материалов.
2. Составление итогового отчета.
 | 01.10.2025- 30.11.2022 | Итоговый отчет по ЭМ, протоколы исследований |
| *\*Объекты ООО «Норд Империал»: Фестивальное, Снежное, Двойное, Киев-Ёганское месторождения, ПСП «Завьялово», ПСП на Лугинецком НГКМ, межпромысловый напорный нефтепровод Снежное НМ – ПСП «Завьялово», межпромысловый напорный нефтепровод Киев-Ёганский ЦПС – ПСП «Завьялово», межпромысловый напорный нефтепровод Майское НМ – Ай-Кагальское НМ – ПСП на Лугинецком НГКМ**Объекты ООО «Альянснефтегаз»: Майское, Южно-Майское, Западно-Майское месторождения* |

|  |
| --- |
|  |
| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
|  |  |  |
| Дата |  | М.П. |